RAPPORT D’ACTIVITÉ INDIVIDUEL

Semaine 4 du 3/12/2018 au 10/12/2018 :

Prise des photos de l’IUT : 1h30, début 06/12/2018 à 15h00. Ressources mobilisées : caméra 360 utilisée à 100%, smartphone utilisé à 100%. Tâche réalisée en groupe, je me suis occupé de la prise des photos avec mon smartphone.

Avancement du projet (Placement des points d’intérêts, mise en place des photos de l’IUT…) : 2h, début 06/12/2018 à 20h. Ressources mobilisées : ordinateur personnel utilisé à 100%.