RAPPORT D’ACTIVITÉ INDIVIDUEL
SŒUR Hugo G4, Visite virtuelle de l’IUT

Semaine 3 du 26/11/2018 au 03/12/2018

-	Expérimentation A-Frame(changer la couleur du curseur quand il y a un passage sur l’entity) : 2h début à 13h30 le 29/11/2018 fin à 15h30. Ressources utilisées : ordinateur personnel utilisé à 100 %, Doc A-Frame 70 % et sublime text 30 %. Tâche réalisée en solo.
-	Rendre les points d’intérêt animés : 2h début à 15h30 le même jour et fin à 17h30. Ressources utilisées : ordinateur personnel utilisé à 100 %, Doc A-Frame utilisée à 50 % et Sublim Text utilisé à 50 %. Tâche réalisée en solo.
-	Apprendre à utiliser GitHub. Ressources utilisées : ordinateur personnel 100 %. youtube pour explications utilisé à 90 % et site GitHub 10 %. Tâche réalisée en groupe. Durée 30 min. Tâche commencée à 17h30 finie à 18h.