RAPPORT D’ACTIVITÉ INDIVIDUEL

Semaine 3 du 26/11/2018 au 3/12/2018 :

Avancement du projet (template, chargement et mise en cache des images, début animation curseur) : 4h, début 29/11/2018 à 13h30. Ressources mobilisées : ordinateur personnel utilisé à 100%, caméra 360 utilisée à 10%.

Familiarisation avec le logiciel Git : 30m, début 29/11/2018 à 15h00. Ressources mobilisées : ordinateur personnel utilisé à 100%.

Avancement du projet (factorisation de code, position de la caméra après un changement de pièce…) : 5h, début 02/12/2018 à 12h30. Ressources mobilisées : ordinateur personnel utilisé à 100%.